АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ КЧС

25.01.2018 г.                            					                    г. Колпашево

Время проведения: 25.01.2018 г. 14-15 часов

Место проведения: Каб. № 201 Администрации Колпашевского городского поселения.

Заседание провёл: Глава Колпашевского городского поселения, председатель КЧС – Щукин Алексей Владимирович.

Секретарь КЧС – Браун Никита Анатольевич.

Присутствующие члены КЧС:

- Щукин А.В.

- Иванов Ю.С.

- Браун Н.А.

- Воробьев С.В.

- Смыченко А.М.

В работе комиссии приняли участие:

1. Фоменко Евгений Васильевич - директор МУП «Пламя».

Рассматриваемые вопросы:

1. О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Колпашевского городского поселения и установлении местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, в связи с систематическим не выполнением условий контракта ООО «ТомРесурс» на поставку угля каменного марки ДО 40-60мм, возможным нарушением нормальных условий жизнедеятельности большого количества граждан на территории Колпашевского городского поселения, связанных с нарушением подачи теплоснабжения и горячей воды в социально значимые объекты, такие как - школы, детские сады, медицинские учреждения, а так же в многоквартирные и частные дома.

Докладчики: Фоменко Е.В., Иванов Ю.С.

Вопрос № 1

Директор МУП «Пламя» Фоменко Евгений Васильевич доложил о том, что МУП «Пламя» заключен контракт № Ф.2017.389886 от 13.09.2017г. с ООО «ТомРесурс» на поставку угля каменного марки ДО 40-60мм.

На данный момент, поставщик ООО «ТомРесурс» не выполняет свои обязательства по контракту.

Согласно п. 3.4. Контракта от 13.09.2017г. поставка товара должна быть осуществлена поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки. Поставка товара осуществляется по рабочим дням в период с 09:00 до 17:00 часов.

По состоянию на 25.01.2018г. поставщиком не выполнены следующие заявки на поставку угля:

| Дата и номер заявки | Дата поставки по контракту | Объем поставки |
| --- | --- | --- |
| 08.12.2017 № 679 | 11.12.2017 | 4 (четыре) тонны |
| 15.01.2018 № 16 | 18.01.2018 | 12 (двенадцать) тонн |
| 15.01.2018 № 16 | 19.01.2018 | 8 (восемь) тонн |
| 19.01.2018 № 24 | 22.01.2018 | 12 (двенадцать) тонн |
| 19.01.2018 № 24 | 23.01.2018 | 8 (восемь) тонн |
| 23.01.2018 № 31 | 25.01.2018 | 12 (двенадцать) тонн |
|  | ИТОГО: | 56 (пятьдесят шесть) тонн |

Таким образом, поставщик пропустил срок поставки 56 тонн угля в котельные НГСС, д. Маракса и «Металлист».

В связи с неисполнением заявки от 08.12.2017г. поставщику направлена претензия об оплате неустойки и переносе срока поставки угля до 15.12.2017г.  Согласно ответа ООО «ТомРесурс» от 15.12.2017 № 203 заявка будет исполнена в срок до 18.12.2017. Однако, до настоящего времени данная заявка поставщиком не исполнена.

Ранее поставщик уже пропускал срок поставки каменного угля. По заявке от 29.09.2017г. № 498 поставщик доставил уголь только 13.10.2017г., при этом качество данного угля было гораздо ниже заявленного по контракту и техническому заданию к контракту.

В данный момент, на двух котельных в НГСС, одной котельной в д.Маракса и одной котельной на «Металлисте» остается малое количество угля. Участились жалобы от абонентов на низкое качество теплоснабжения, кочегары жалуются на плохое качество угля.

Котельная «Металлист» с существующим запасом каменного угля бесперебойно может работать до 31.01.2018 г. Модульная газовая котельная по адресу ул. Обская 73/2 уже готова к запуску, документы для заключения договора поставки газа уже собраны в полном объеме. В связи с этим, срочно необходимо заключить договор с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на поставку газа на пуско-наладочные работы и далее на поставку газа в данную котельную.

Член КЧС, Первый заместитель Главы Администрации Колпашевского городского поселения - Иванов Ю.С. сообщил о том, что в перечень социально- важных объектов, теплоснабжение которых осуществляет МУП «Пламя» от угольных котельных входят: школа, дом культуры, фельдшерский акушерский пункт в д.Маракса, дошкольные группы в составе МГОУ «Мараксинская ООШ» (детский сад), дошкольные группы в составе МАОУ «СОШ №4» (детский сад). Кроме того, количество абонентов (население), теплоснабжение которых осуществляет МУП «Пламя» от угольных котельных, составляет 208 квартир (домов).

В целях предотвращения чрезвычайной ситуации на территории Колпашевского городского поселения, связанной с нарушением подачи теплоснабжения и горячей воды в социально значимые объекты, частные и многоквартирные дома, в связи с нехваткой каменного угля для стабильной работы четырех угольных котельных (в результате систематического не выполнения условий контракта ООО «ТомРесурс»), Иванов Ю.С. предложил: 	1) Ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

2) МУП «Пламя» расторгнуть контракт с ООО «ТомРесурс» на поставку каменного угля. Заключить контракт с организацией, способной обеспечить бесперебойные поставки каменного угля в три угольные котельные, а так же заключить договор с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на поставку газа на пуско-наладочные работы и далее на поставку газа в модульную газовую котельную по адресу ул. Обская 73/2.

Заслушав информацию по данному вопросу комиссия решила:

1. Принять информацию по рассматриваемому вопросу к сведению.

2. Рекомендовать Главе Колпашевского городского поселения:

2.1 Ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на период с 25.01.2018г. до заключения основного контракта на поставку каменного угля и газа в МУП «Пламя».

3.Рекомендовать директору МУП «Пламя»:

3.1 Расторгнуть контракт с ООО «ТомРесурс» на поставку каменного угля и заключить контракт с организацией, способной обеспечить бесперебойные поставки каменного угля в три угольные котельные, а так же заключить договор с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на поставку газа на пуско-наладочные работы и далее на поставку газа в модульную газовую котельную по адресу ул. Обская 73/2, в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: за – 5 чел.; против – 0 чел.; воздержалось – 0 чел.

Председатель  КЧС 	                                                                             А.В.Щукин

Секретарь КЧС                                                                                            Н.А.Браун