АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.03.2011                      №  56

г. Колпашево

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке и проведению

благоустроительных работ в 2011 году

на территории Колпашевского городского

поселения

Во исполнение распоряжения Администрации Колпашевского района от 04.03.2010 № 72 «О создании комиссии для рассмотрения (защиты) планов благоустроительных работ на территории Колпашевского района и контроля за их реализацией» (в редакции распоряжения от 10.03.2011№ 98), в соответствии с Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2011 году на территории Колпашевского городского поселения (приложение).

2. Опубликовать распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации  Колпашевского городского поселения      Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Приложение к распоряжению администрации

Колпашевского городского поселения

от  15.03.2011  № 56

План мероприятий по подготовке и проведению

благоустроительных работ в 2011 году

на территории Колпашевского городского поселения

1. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика территории, в том числе: |  |
| 1.1 | Площадь территории всего (кв. м) | 269 069 000 |
| 1.1.1 | Площадь, требующая санитарного содержания (кв. м) | 53 000 |
| 1.1.1.1 | Площадь, требующая постоянного содержания | 320 000 |
| 1.1.1.2 | Площадь, требующая периодического содержания | 448 000 |
| 2 | Ответственный за выполнение благоустроительных работ (Ф.И.О., должность, контактные телефоны) | Первый заместитель Главы администрации поселения Ю.С. Иванов тел. 4-17-82 |

2. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие НПА о благоустройстве территорий Колпашевского городского поселения | до 20.04 | Иванов Ю.С. |
| 2. | Проведение двухмесячника по благоустройству территорий поселения | 19.04-20.06 | Иванов Ю.С. |
| 3. | Организация проведения «санитарных» пятниц в период двухмесячника | Еженедельно с 22.04. | Иванов Ю.С. |
| 4. | Анализ информации о заключенных договорах на вывозку мусора с юридическими лицами и ИП самовывозом | Еженедельно с 19.04. | Травков В.А. |
| 5. | Мониторинг информации о: количестве спецтехники, задействованной в мероприятиях; количестве контейнеров и контейнерных площадок; установленных урнах | До 27.04 | Травков В.А. |
| 6. | Проведение совещаний с руководителями предприятий ЖКХ | Еженедельно | Иванов Ю.С. |
| 7. | Привлечение СМИ к освещению мероприятий по благоустройству | 2 раза в месяц | Иванов Ю.С. |
| 8. | Организация проведения работ совместно с Центром занятости населения и предприятиями ЖКХ по привлечению неработающих лиц к уборке территорий | постоянно | Руководители предприятий |
| 9. | Проведение общегородского субботника | До 20.05 | Иванов Ю.С. |
| 10. | Организация проведения субботников на прилегающих территориях организаций, предприятий различных форм собственности и направлений деятельности | Апрель - май | Иванов Ю.С. |
| 11. | Проверка управляющих компаний по организации работ по содержанию внутриквартальных территорий жилого фонда в соответствии с постановлениями Администрации Колпашевского городского поселения от 26.04.2007 № 78, от 01.07.2010 № 194 | Апрель - сентябрь | Травков В.А. |
| 12. | Проведение рейдов по соблюдению правил благоустройства и санитарного состояния территории городского поселения с привлечением контролирующих органов | Май - сентябрь | Травков В.А. |
| 13. | Организация совместно с Центром занятости на базе городского молодежного центра привлечения подростков в возрасте 14-16 лет для сбора мусора по городу и прибрежной территории первого Светлого озера | Июль-август | Баранов С.А. |
| 14. | Определение и закрепление территории образцового содержания за Главой Колпашевского городского поселения | апрель | Зяблицев Ю.Г. |
| 15. | Организация мероприятий по выявлению «бесхозных» территорий Колпашевского городского поселения | Апрель-июнь | Травков В.А. Кашлев Н.В. |
| 16. | Создание рабочей группы по изучению вопроса содержания безнадзорных и бродячих животных | май | Травков В.А. |
| 17. | Создание бригады газонокосильщиков и организация ее работы на постоянной основе | Май-сентябрь | Иванов Ю.С. |
| 18. | Организация работы с управляющими организациями по установке у подъездов МКД скамеек и урн, окрашенных в яркие цвета | Май-июль | Травков В.А. |
| 19. | Организация работы с руководителями организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности по установке у входов урн, разбивке клумб, газонов | Май-июль | Травков В.А. |
| 20. | Организация работы в соответствии с протоколом проведения Дня благоустройства Колпашевского района 30 июля 2009г. | Май-сентябрь | Зяблицев Ю.Г. |

3. Мероприятия по благоустройству на 2011 год

3.1. План текущих мероприятий по благоустройству на 2011 год

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Виды работ | Срок исполне-ния | Объем финанси-рования (тыс. руб) | Источник финансиро-вания | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по отводу талых вод на территории поселения | Промывка водопропускных труб поливомоечной машиной, вскрытие водопропускных труб от снега и льда | апрель | 250 | Местный бюджет | Травков В.А. |
| 2. | Снос перестойных (старых) и аварийных деревьев | Спиливание, купирование | апрель-июль | 427,3 | Местный бюджет | Травков В.А. |
| 3. | Содержание дорог | Подметание дорог, выкашивание травы вдоль а/дорог, ремонт гравийных дорог, профилирование обочин, очистка кюветов, ямочный ремонт | май-октябрь | 3849,7 | Местный, областной бюджет | Травков В.А. |
| 4. | Содержание кладбищ | Охрана кладбищ, вывоз мусора с территории, очистка дороги | май-октябрь | 1000 | Местный бюджет | Травков В.А. |
| 5. | Сбор и вывоз мусора | Удаление несанкциониро-ванных свалок, сбор мусора вдоль а/дорог | май-октябрь | 1000 | Местный бюджет | Травков В.А. |

3.2. План дополнительных мероприятий по благоустройству

| №п/п | Наименова-ние мероприятия | Виды работ | Срок исполне-ния | Объем финансирова-ния (тыс. руб.) | Источник финанси-рования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурса на лучший подъезд, дом, придомовую территорию (озеленение, обустройство газонов), двор, улицу |  | июнь-декабрь | 6 | Местный бюджет | Баранов С.А. |
| 2. | Организация уборки центрально-го парка на постоянной основе | Сбор мусора, обновление и ремонт скамеек, установка урн | май-июнь | 70 | Местный бюджет | Иванов Ю.С. |
| 3. | Организация работы по косметичес-кому ремонту памятников | Покраска, ремонт | апрель-май | 25 | Местный бюджет | Терехина Л.С. |
| 4. | Организация работ по установке трех остановоч-ных павильонов в с. Тогур |  | май-июнь | 100 | Местный бюджет | Травков В.А. |
| 5. | Организация работ по устройству цветочной клумбы в сквере на городской пристани |  | май | 20 | Местный бюджет | Травков В.А. |
| 6. | Устройство бордюров вдоль дороги по ул. Белинского |  | июль | 100 | Местный бюджет | Травков В.А. |
| 7. | Организация работ по устройству освещения памятника в с. Тогур |  | май-сентябрь | 60 | Местный бюджет | Иванов Ю.С. |