АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 113

29.03.2012

г. Колпашево

Об очистке кюветов и улиц

Для очистки кюветов и улиц на территории городского поселения с целью беспрепятственного пропуска талых вод и предотвращения подтопления жилых домов и участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску талых и паводковых вод, очистке территорий улиц от снега и мусора в Колпашевском городском поселении на 2012 год согласно приложению.

2. Рекомендовать директорам ООО «Энергия» (Савин С.Б.) и ООО «Риск» (Леонидов И.П.) еженедельно доводить информацию по очистке кюветов, дорог, водоотводных канав для пропуска талых вод начальнику отдела управления муниципальным хозяйством Травкову В.А. с 1 апреля 2012 года, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации – немедленно.

3. Рекомендовать ООО «ЖКХ» (Бударин С.И.) подготовить ассенизаторские машины, ООО «Энергия», ООО «Риск» - мотопомпы и использовать их для откачки паводковых вод из подвалов жилого фонда и объектов муниципальной собственности.

4. Опубликовать постановление в газете «Советский Север» в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | С.А. Баранов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации Колпашевского городского поселения от 29.03.2012 № 113 |
| --- | --- |

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску талых и паводковых вод, очистке территорий улиц

от снега и мусора в Колпашевском городском поселении на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Сообщение в средствах массовой информации о работе по очистке территорий улиц поселения от снега и мусора, пропуску весенних вод | до 05.04 | Администрация Колпашевского городского поселения |
| 2. | Проведение совещания с руководителями обслуживающих, управляющих, дорожных организаций по вопросам очистки придомовых внутриквартальных территорий от снега и мусора, очистки придомовых, центральных городских и сельских водоотводных канав для пропуска талых вод, об оказании помощи населению в период подготовки пропуска вешних вод | до 05.04 | Администрация Колпашевского городского поселения |
| 3. | Рекомендовать проводить контроль и работу с населением, руководителями обслуживающих, управляющих, дорожных организаций, по вопросу очистки территорий и улиц города от снега и мусора и пропуску весенних вод | апрель | Администрация Колпашевского городского поселения, ООО «ЖКХ», ООО «СКУ», ООО «Глеб», ООО «Теплосервис», ООО «УО Жилсервис»», ТСЖ «Луч+», ТСЖ «Дебют» ООО «Энергия», ООО «Риск» |
| Технические мероприятия |
| 1. | Рекомендовать производить отвод воды с проезжей части дорог, вскрытие водопропускных труб по улицам поселения | апрель | ООО «Энергия», ООО «Риск» |
| 2. | Рекомендовать очистить кюветы от снега со спуском воды с проезжей части дороги в г. Колпашево: |
| 2.1. | от ул. Обская, по ул. Л.Толстого, Тимирязева до ул. Победы | 10.04 | ООО «Энергия» |
|  | на водоотводе по ул. Пушкина до ул. Мира |  |  |
|  | от ул. Советский Север до ул. Пушкина по ул. Обская |  |  |
|  | по ул. Победы от ул. Тимирязева до ул. Пушкина |  |  |
|  | ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Пушкина по обе стороны |  |  |
|  | по ул. Победы от ул. Л.Толстого до ул. Шевченко |  |  |
|  | от ул. Мира до дома № 13 мкр. Геолог |  |  |
|  | от дома № 13 мкр. Геолог до ул. Базарная |  |  |
|  | по ул. Парковая от ул. Кольцова до ул. Базарная |  |  |
|  | от ул. Базарная до ул.Челюскина для отвода воды из мкр. Геолог |  |  |
|  | по ул. Ленина от ул. Белинского до ул. Челюскина |  |  |
|  | по пер. Моховой до ул. Дзержинского от ул. Челюскина по обе стороны |  |  |
|  | по ул. Белинского от ул. Комсомольская до ул. Коммунистическая |  |  |
|  | ул. Комсомольская от пер. Юбилейный до ул. Белинского |  |  |
|  | пер. Цветочный от ул. Голещихина до карьеров |  |  |
|  | по ул. Ленина от ул. Барышева до р. Обь |  |  |
|  | по ул. Коммунистической от ул. Горького до ул. Береговой |  |  |
|  | по ул. Свердлова от ул. Гоголя до болота |  |  |
|  | ул. Жданова, Гоголя, Центральная обеспечить спуск воды в р. Обь по оврагу |  |  |
|  | пер. Клубный г. Колпашево |  |  |
|  | по ул. Жданова от ул. Панова до ул. Новосибирская |  |  |
| 2.2. | в пределах своей территории по ул. Пушкина, Кирова и вскрытие трубы по ул. Пушкина | 10.04 | ИЗ-70/2 |
| 2.3. | по ул. Горького (со своей стороны) от ул. Ленина до ул. Комсомольская | 10.04 | Колпашевский район водных путей и судоходства |
| 2.4. | по ул. Ленина от ул. Белинского до дома №40 по ул. Ленина |  | ООО «СТД» |
| 2.5. | по ул. Ленина от дома №42 по ул. Ленина до ул. Горького | 10.04 | Колпашевское ГорПО |
| 2.6. | по ул. Белинского от ул. Ленина до ул. Комсомольская | 10.04 | Нарымский ЦТ Томского филиала ОАО Сибирьтелеком |
| 2.7. | по ул. Победы вдоль жилого микрорайона бывшей в/ч 14174, кювет от ул. Победы через ул. Чехова, Курченко до ул. Трифонова для спуска воды из своего микрорайона | 10.04 | ООО «Глеб» |
| 3. | Рекомендовать очистить кюветы от снега со спуском воды с проезжей части дорог в с. Тогур: |
| 3.1. | по ул. Советская от детского дома до поймы реки | 10.04 | ООО «Риск» |
|  | по ул. Свердлова от ул. Советская до Тогурской начальной школы с обеих сторон |  |  |
|  | по ул. Чапаева до Тогурской средней школы |  |  |
|  | по ул. Белинского до ул. Первомайская |  |  |
|  | по ул. Тургенева по левой стороне |  |  |
|  | по ул. Некрасова по левой стороне |  |  |
|  | по ул. Первомайская |  |  |
| 4. | Рекомендовать очистить кюветы от снега для пропуска воды в г. Колпашево и с. Тогур: |
|  | Вдоль жилых домов, обслуживаемого жилого фонда | 10.04 | ООО «ЖКХ», ООО «Заря» ООО «СКУ», ООО «Глеб», ООО «Теплосервис», ООО «УО Жилсервис»», ТСЖ «Луч+», ТСЖ «Дебют» |